২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

 **(লক্ষ টাকায়)**

| ক্র. | প্রকল্পের নাম   | প্রকল্পের ব্যয় | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ | নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ ছাড়(আরপিএ)  | অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি | নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মোট | প্রকল্প সাহায্য | মোট  | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য |
| *১* | *২* | *৩* | *৪* | *৫* | *৬* | *৭* | *৮* | *৯* | *১০* | *১১* | *১২* |
| ১। | পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ | ২৮৭৯৩৩৮.৭৬ | - | মোট-৫৫২৪৩৬জিওবি-৫৫২৪৩৬  | ১৩৭৮৫৯.০০ | ৩৪২১৫.৩৭(৬.১৯%) | ৩৪২১৫.৩৭(৬.১৯%) | - | ৪৯৭১৪.৫৩(৯%) | ৪৯৭১৪.৫৩(৯%) | - |
| ২।  | সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট | ৪৮৬৯০৭.৬৭ | - | মোট-৮০৫১৮ জিওবি- ৮০৫১৮ | ২০১২৯.৬৪ | ৬৪৭৬.৭৫(৮.০৪%) | ৬৪৭৬.৭৫(৮.০৪%) | - | ৬৬০৩.৭৪(৮.২০%) | ৬৬০৩.৭৪(৮.২০%) | - |
| ৩।  | কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ | ৮৪৪৬৬৩.০০ | ৪৭৯৯৪৪.০০ | মোট- ১৫৭৩৯৭জিওবি-৫৬৫৭৩প্রঃ সাঃ-১১০৮২৪ | ১৪১৪৩.২৫ | ৬০.৬৬(০.০৩%) | ৬০.৬৬(০.০৩%) | - | ১০৫৮.০২(০.৬৭%) | ১০৫৮.০২(০.৬৭%) | - |
|  |  মোট= | ৪২১০৯০৯.৪৩ | ৪৭৯৯৪৪.০০ | মোট-৭৯০৩৫১জিওবি-৬৮৯৫২৭প্রঃ সাঃ-১০০৮২৪ | ১৭২১৩১.৮৯ | ৪০৭৫২.৭৮ (৫.১৫%) | ৪০৭৫২.৭৮(৫.৯১%) | - | ৫৭৩৭৬.২৯ (৭.২৫%) | ৫৭৩৭৬.২৯(৮.৩২%) | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র. | সংস্থার নাম | এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি-তে মোট বরাদ্দ | অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ব্যয় (†gvU eiv‡Ïi % Ask) | নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ব্যয় (†gvU eiv‡Ïi % Ask) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১। | বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ | ৩ | ৫১০০.০০ | - | ৩৯৬.৭৬ |
| **সর্বমোট** | **০৬** | ৭৯৫৪৫১.০০ | ৪০৭৫২.৭৮ **(৫.১২%)** | ৫৭৭৭৩.০৫ **(৭.২৬%)** |

২০১৭-২০১৮ A\_© eQ‡ii নভেম্বর ২০১৭ ch©šÍ GwWwc ev¯Íevqb AMÖMwZ (সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন) (j¶ UvKvq)